Informes diarios Sprint 1

03/09/18:

* Completar pila de producto
* Se acordó hacer un menu sencillo sin tanto detalle
* Acordamos que se necesitaba completo, para el desarrollo de este sprint
* Falta descargar Git y Zenhub
* Definimos la claridad de historias de usuario y el desarrollo de unas

04/09/18

* Sin modificaciones, todo va acorde al sprint

05/09/18

* Se cambio el inicio de la pantalla principal de un login, a una pantalla general donde el usuario no necesite registrarse apenas ingresa.
* El tema de android sigue en desarrollo
* Varios integrantes tienen listo el Zenhub

06/09/18

* Surgieron cosas mínimas pero por error del emulador de android, respecto a la posición de los botones
* Todos va funcionando bien
* Todos tenian ya la herramienta de Zenhub

07/09/18

* Definimos un (API) que ofrece Google que será objeto de uso en las transiciones, animaciones y otros, para el funcionamiento de la aplicación
* Diseño adicional de historias de usuario
* Modificación del sprint
* Ordenar la documentación ya creada

08/09/18

* Ningún problema, se sigue el aprendizaje en android por parte del equipo
* Se hicieron los mockups más sencillos para facilitar el diseño de la aplicación

09/09/18

* Comienzo del desarrollo de la aplicación

09/10/18 - 09/12/18

* No hay novedades relevantes
* Todo ha funcionado bien, el aprendizaje sigue por parte del equipo, ninguno ha tenido problemas

09/13/18

* Acordamos hacer un tipo de ‘grafica’ que facilita el entendimiento por parte de los programadores en la plataforma, que ofrece Vista de Objetos, Clases y Botones, como se relacionan cada uno y la conexión entre las clases, haciendo más claro cómo modelar la aplicación correctamente y evitar inconvenientes por clases o atributos repetidos
* Definición más clara del sprint
* Añadir más historias de usuario

09/14/18 - 09/15/18

* Ningún inconveniente, todos han estado enfocados en su trabajo

09/17/18

* Generación de prototipo funcional,donde se muestra la transición de pantallas para evitar destruir el proceso y hacer la aplicación más cómoda

09/18/18

* Se hicieron correcciones en el prototipo, generación de una segunda versión
* Ninguna novedad extra ni problema

09/19/18

* Sin novedades

09/20/18

* Generación de un tercer prototipo con los iconos más definidos, más llamativos, el modelo conserva la transición entre pantallas o Swipe.

09/21/18

* Problema para subir al repositorio maestro, así que decidimos usar el repositorio del desarrollador, para gestión temporal del proyecto
* Acordamos discutir el 09/22 cómo organizamos los commit y el orden de desarrollo
* Ausencia de logo, próximo por definir

Informes diarios Sprint 2

24/09/18:

* Se definieron las tareas a realizar en el segundo sprint
* Se decide trabajar en la base de datos y en el diseño de los módulos de uso de la app.
* El backlog del producto no subido al zenhub, se define que el scrum master debe subir las tareas de desarrollo.
* Las personas encargadas terminan las historias de usuario.

26/09/18

* Sin modificaciones, todo va acorde al sprint
* las tareas ya están en su totalidad en el zen hub para ser distribuidas entre los integrantes del equipo.

27/09/18

* se define el integrante del equipo encargado de hacer el logo de la aplicación

28/09/18

* Se abre una nueva tarea, la matriz de riesgos.
* la tarea anterior se asigna a dos integrantes del grupo.
* Se empieza una selección preliminar del logo.

29/09/18

* Las tareas del zen hub para el segundo sprint fueron asignadas.

30/09/18

* Se define el logo de la aplicación

01/10/18

* La aplicación ya cuenta con conexión activa a la base de datos

02/10/18 - 04/10/18

* No hay novedades relevantes
* Todo ha funcionado bien, la matriz de riesgos está casi lista.

05/10/18

* la base de datos está en fase preliminar
* la matriz de riesgos está terminada
* se prepara la entrega del segundo sprint