**Acta de Inicio de Tercer sprint**

Para este tercer sprint nos vamos a concentrar en el desarrollo y la implementación de:

1. Capacidad de crear recetas.
2. Inicio general de la aplicación.
3. Crear prototipos de recetas para luego subirlas a la base de datos.
4. Integrar la base de datos en los nuevos módulos de la app y optimación de los métodos.
5. Interfaz de mi perfil (mas avance).
6. Diseño de más recursos visuales para la aplicación (Imágenes de botones, fuentes, colores).

El sprint inicia el día 6 de octubre de 2018 y se planea completar el día 20 de octubre de 2018. Para este sprint el nuevo scrum master será Edward.