**Informes diarios Sprint 2**

24/09/18:

* Se definieron las tareas a realizar en el segundo sprint
* Se decide trabajar en la base de datos y en el diseño de los módulos de uso de la app.
* El backlog del producto no  subido al zenhub, se define que el scrum master debe subir las tareas de desarrollo.
* Las personas encargadas terminan las historias de usuario.

26/09/18

* Sin modificaciones, todo va acorde al sprint
* las tareas ya están en su totalidad en el zen hub para ser distribuidas entre los integrantes del equipo.

27/09/18

* se define el integrante del equipo encargado de hacer el logo de la aplicación

28/09/18

* Se abre una nueva tarea, la matriz de riesgos.
* la tarea anterior se asigna a dos integrantes del grupo.
* Se empieza una selección preliminar del logo.

29/09/18

* Las tareas del zen hub para el segundo sprint fueron asignadas.

30/09/18

* Se define el logo de la aplicación

01/10/18

* La aplicación ya cuenta con conexión activa a la base de datos

02/10/18 - 04/10/18

* No hay novedades relevantes
* Todo ha funcionado bien, la matriz de riesgos está casi lista.

05/10/18

* la base de datos está en fase preliminar
* la matriz de riesgos está terminada
* se prepara la entrega del segundo sprint