8 de octubre de 2018

* Se terminó de configurar el zenhub junto con la gráfica de burdown.
* Se le asignaron tareas a personas que aún no tenían.
* Se creó el formato de pruebas y todos acordaron de que estaba bien.
* Ninguna persona tiene dudas por ahora.

9 de octubre de 2018

* Se resolvieron algunas dudas que se tenían respecto a las tareas del zenhub.
* Se dio el visto bueno al avance que se llevaba de la aplicación.

10 de octubre de 2018

* No hubo cambios, todos seguían en sus tareas.

11 de octubre de 2018

* Se resolvieron dudas respecto a una tarea de hacer los bosquejos de las recetas.
* Aun los logos no estaban subidos en mejor calidad
* La mayoría ya estaba en marcha con las tareas asignadas.

12 de octubre de 2018

* Se solucionó un problema con el repositorio.
* La base de datos ya está totalmente en funcionamiento para subir ingredientes y recetas (solo texto).
* Todos tienen la última versión de la app y todos dieron visto bueno.

15 de octubre de 2018

* Ningún cambio, todos siguen trabajando en sus tareas.

16 de octubre de 2018

* Se subieron algunos prototipos de recetas para luego ser agregados a la base de datos.
* Se planteó la creación de usuarios y módulo de login.

17 de octubre de 2018

* Sin novedades, todos van bien con el desarrollo de las tareas.

18 de octubre de 2018

* Se plantearon las pruebas que se debían hacer antes de finalizar el sprint.
* Se hizo una revisión al formato de pruebas y no hubo cambios.
* Los logos en mejor calidad fueron subidos.
* Se cerraron algunas tareas que ya estaban hechas.

19 de octubre de 2018

* Se culminaron algunas pruebas piloto para la aplicación.
* Se terminó la interfaz provisional de inicio de sesión y registro.
* La base de datos ya acepta usuarios.
* Cada usuario crea sus propias recetas y pueden visualizarse completamente.
* Toda la aplicación ya adquiere los datos desde la base de datos por cada usuario.
* Se dio la aprobación de la app actual por parte de todo el equipo.
* Se culminaron varias tareas de este sprint en el ZunHub.